JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének

2012. február 8-án megtartott rendkívüli üléséről

Jelen vannak: 	Pollák Tibor polgármester

Torda János alpolgármester

Csaba Sándor képviselő

Fehér József képviselő

Lengyel Imre képviselő

Németh Ilona képviselő

Szatmári Kornélia képviselő

Meghívottként, tanácskozási joggal:   Baumann Anita Gabriella jegyző

Kulcsár László Kapos Hidro Kft

Antal Zoltán MSB Zrt

Heindl Kristóf MSB Zrt

Ludvig Ildikó MSB Zrt

A lakosság részéről megjelent 1 fő.

Pollák Tibor polgármester: megállapította, hogy a 7 tagú képviselő-testület valamennyi tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Köszöntötte az ülés résztvevőit és a megjelenteket.

A képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag az alábbi napirendek tárgyalását hagyta jóvá.

Napirend:

1.)     A szennyvízberuházás előkészítéséről, valamint a további szükséges intézkedésekről szóló tájékoztató. A projektmenedzsment és a FIDIC mérnök bemutatkozása.

1.) A szennyvízberuházás előkészítéséről, valamint a további szükséges intézkedésekről szóló tájékoztató. A projektmenedzsment és a FIDIC mérnök bemutatkozása.

Pollák Tibor polgármester: előzetesen szeretné elmondani, hogy a közbeszerzési eljárás keretében a közbeszerzési felhívások annak idején szabályszerűen kimentek, a felhívásra beérkezett ajánlatok értékelése megtörtént, mindkét esetben hiánypótlást követően kerültek a képviselő-testület által felhatalmazott – a Pénzügyi Bizottság tagjaiból álló - helyi döntő bizottság elé. Dr. Bujdosó Arnold ügyvéd úr végezte a közbeszerzési eljárást, aki sajnos betegsége miatt nem tud részt venni az ülésen. A közbeszerzést a mérnöki feladatok vonatkozásban a Kapos Hidro Kft, a projektmenedzsment vonatkozásában az MSB nyerte el.

Az MSB jelen levő képviselői bemutatkoztak a képviselő-testületnek.

Pollák Tibor polgármester: Minden elvégzett tevékenység a közreműködő szervezet által átnézésre kerül, jogi-megfelelőségi szempontból értékelik.

A műszaki ellenőri és a projektmenedzsmenti feladatok rendkívül sokrétűek. Hogy a képviselő-testületnek pontos képe legyen a beruházás e két fontos szereplőjének feladatait illetően felolvassa a megbízási szerződések mellékleteit képező részletes feladatleírást, mind a műszaki ellenőr, mint a projektmenedzsment vonatkozásban.

(Polgármester úr felolvasta a feladatleírásokat)

A kivitelező végleges kiválasztása nyár közepére történhet meg.

Fontos, hogy a képviselő-testület is megfelelő információkkal rendelkezzen, hogy szükség szerint megfelelő tájékoztatást nyújtson a lakosság felé.

Kulcsár László Kapos Hidro Kft : A csatornahálózatnál egyértelmű, mit kell megépíteni, de a szennyvíztelepnél különböző technológiákat versenyeztetnek, nem lehet kiírni egy konkrét technológiát. A tisztítót a Fidic sárga könyv szerint kell készteni, egy tanulmányterv készül, ebben azt írják le, hogy hány m3-es legyen a tisztító, milyen paraméterekkel kell rendelkeznie, utána a nyertes kivitelező eldönti, hogy a létező 8-10 szennyvíztisztítási technológia közül melyiket fogja megépíteni, utána azt fogják megterveztetni.

Pollák Tibor polgármester : ezzel az a cél, hogy lehető legjobb és legolcsóbb technológia legyen kiválasztva.

Lengyel Imre képviselő: mi van, ha a lakosság 70 %-a  nem csatlakozik, csak 60%? Ez is előfordulhat.

Kulcsár László Kapos Hidro Kft : nagy baj lenne, mert akkor  vagy nem valósul meg a beruházás, vagy az önkormányzatnak kellene valamily forrásból előteremteni a szükséges önerőt. Azonban gyakorlatilag úgy szokott működni a dolog, hogy addig járnak utána, míg összejön a szükséges kétharmad. Egyre nehezebb összehozni ezt a többséget, de olyanról nem tud, ahol ne lett volna meg.

Fehér József képviselő: itt a képviselő-testületnek is van felelőssége, hogy megvalósuljon a beruházás, olyan pénzügyi feltételeket kell meghatározni, hogy minél könnyebben tudjon a lakosság a megvalósulásban részt venni.

Pollák Tibor polgármester: igaza van a képviselő úrnak, örül neki, hogy így közelíti meg a problémát. Megjelent egy júliusban életbe lévő jogszabályi rendelkezés, miszerint, azokon a településeken ahol létezik a szennyvíztisztítás és nem csatlakoznak rá,  ott a 120 Ft-os alapdíj tízszeresét kell fizetnie a vízért m3-eként, ahol érzékeny vízbázis van, ott ennek a háromszorosát.

Ludvig Ildikó MSB Zrt: több településen látták ennek a nehézségét, nagyon fontos a tájékoztatás szerepe, lakossági fórumok tartása.

Pollák Tibor polgármester : cél, hogy minden egyes ház udvarán ott legyen a bekötési pont. Mindenki fel fogja tudni mérni, hogy évek múlva sokkal drágább lenne a rácsatlakozás, valamint addig is fizetni kellene a megemelt vízdíjat. Bíz a lakosság józan belátásában és abban, hogy összejön a 70%. A csatornázással értéken tudják tartani a települést, hosszú távú gazdasági érdeke a település minden lakosának, hogy támogassa a beruházást, illetve az önkormányzat szándékát. Az önkormányzatnak a viziközmű társulat kapcsán minél előbb eredményt kell produkálni.

Az önkormányzatnál lesz egy mindenben jól tájékozott ügyintéző, aki majd a lakosság felé is megfelelő tájékoztatást tud nyújtani.

Más kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Pollák Tibor polgármester  az ülést bezárta.

k.m.f.

Pollák Tibor 						Baumann Anita Gabriella

polgármester						             jegyző